# UNINTER

# CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

# MARIANA DE ARAUJO FERREIRA

# PLANO DE GARANTIA DA QUALIDADE DE SOFTWARE PARA A REDE DE FRANQUIAS “RAÍZES DO NORDESTE”

# RIO DE JANEIRO

# 2026

MARIANA DE ARAUJO FERREIRA

# Plano de garantia da qualidade de software para a rede de franquias “Raízes do Nordeste”

Trabalho apresentado à disciplina de Projeto Multidisciplinar – Qualidade de Software do Centro Universitário Internacional UNINTER, como requisito parcial para obtenção de nota na disciplina.

RU: 4604833

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Professor:

RIO DE JANEIRO

2026

# SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4

2. ANÁLISE E REQUISITOS	4

2.1 Requisitos Funcionais	4

2.2 Requisitos Não Funcionais	5

2.3 Critérios de Aceitação	5

3. ESCOPO DO PROJETO	6

3.1 Objetivo do Projeto	6

3.2 Itens Incluídos no Escopo (IN-SCOPE)	6

3.3 Itens Fora do Escopo (OUT-OF-SCOPE)	6

4. PLANEJAMENTO DE GARANTIA DA QUALIDADE (QA PLAN)	7

4.1 Objetivo	7

4.2 Estratégia de Qualidade	7

4.3 Papéis e Responsabilidades	7

4.4 Cronograma de Validação	7

4.5 Análise de Riscos	8

4.6 Evidências Técnicas Simuladas	9

5. PLANO DE TESTES E ESTRATÉGIA DE VALIDAÇÃO	9

5.1 Diagrama de Caso de Uso	9

5.2 Descrição detalhada do Caso de Uso (UC02)	10

5.3 Matriz de Cenários de Teste	12

5.4 Rastreabilidade de Requisito	13

5.5 Ferramentas Utilizadas	13

5.6 Especificação do Contrato de Dados do Mock	13

6. MÉTRICAS E INDICADORES DE QUALIDADE	15

7. LGPD E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	15

7.1 Mapeamento e Classificação de Dados Coletados	15

7.2 Estratégia de Mitigação e Testes de Privacidade (QA focado em LGPD)	16

8. RELATÓRIO DE CONFORMIDADE	16

9. CONCLUSÃO	17

10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	17

DECLARAÇÃO DE USO DE IA	18

# 1. INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta o planejamento estratégico de Qualidade de Software (QA) para o sistema de gestão e vendas da rede de restaurantes “Raízes do Nordeste”. O objetivo central é estruturar um processo de garantia de qualidade que suporte a expansão nacional da marca, assegurando que as interfaces (Aplicativo Mobile, Totem de Autoatendimento, Balcão e Pick-up) operem de forma integrada, segura e eficiente.

A rede Raízes do Nordeste possui múltiplos canais de atendimento e diferentes unidades operacionais, exigindo um sistema robusto, escalável e tolerante a falhas. Nesse contexto, o projeto propõe requisitos funcionais e não funcionais, estratégias de validação, testes de software, métricas de qualidade e práticas de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Além disso, o presente documento demonstra a aplicação de conceitos de Engenharia de Requisitos, Garantia da Qualidade de Software e análise de riscos, buscando assegurar a confiabilidade, segurança, desempenho e usabilidade da solução.

# 2. ANÁLISE E REQUISITOS

## 2.1 Requisitos Funcionais

| ID | Requisito Funcional | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF01 | Seleção de Unidade | O sistema deve permitir que o usuário selecione a unidade da franquia para visualizar o cardápio específico daquela loja. |
| RF02 | Gestão de Carrinho | O usuário deve conseguir adicionar, remover e alterar quantidades de itens antes da finalização do pedido. |
| RF03 | Integração de Pagamento | O sistema deve integrar-se a um serviço externo de pagamento e atualizar o status do pedido após retorno do serviço. |
| RF04 | Programa de Fidelidade | O sistema deve calcular e registrar pontos acumulados após confirmação do pagamento. |
| RF05 | Acompanhamento de Pedido | O cliente deve visualizar o status do pedido em tempo real. |
| RF06 | Controle de Estoque | O sistema deve impedir pedidos de itens indisponíveis na unidade selecionada. |
| RF07 | Login e Autenticação | O sistema deve permitir autenticação segura dos usuários. |
| RF08 | Gestão de Consentimento LGPD | O sistema deve registrar o consentimento do usuário para uso de dados pessoais. |

## 2.2 Requisitos Não Funcionais

| ID | Requisito | Descrição Mensurável |
| --- | --- | --- |
| RNF01 | Desempenho | O carregamento do cardápio deve ocorrer em até 2 segundos em rede 4G. |
| RNF02 | Usabilidade | O fluxo completo de compra deve ser concluído em no máximo 5 telas. |
| RNF03 | Disponibilidade | O sistema deve possuir disponibilidade mínima de 99,5% ao mês. |
| RNF04 | Segurança | O sistema deve solicitar consentimento explícito antes da coleta de dados pessoais. |
| RNF05 | Confiabilidade | O carrinho deve ser restaurado em até 30 segundos após falha de conexão. |
| RNF06 | Escalabilidade | O sistema deve suportar 500 usuários simultâneos em horários de pico. |
| RNF07 | Responsividade | A interface deve funcionar corretamente em telas a partir de 320px. |
| RNF08 | Manutenibilidade | O pipeline de testes deve garantir mínimo de 80% de cobertura automatizada. |

## 2.3 Critérios de Aceitação

- O usuário deve conseguir concluir pedidos sem falhas críticas.

- O sistema deve exibir mensagens amigáveis em casos de erro.

- Nenhum dado pessoal deve ser coletado sem consentimento explícito.

- O sistema deve manter estabilidade durante horários de pico.

- O pagamento deve ser processado corretamente via serviço externo simulado.

# 3. ESCOPO DO PROJETO

## 3.1 Objetivo do Projeto

O presente projeto possui como objetivo estruturar uma estratégia completa de Garantia da Qualidade para o sistema integrado da rede Raízes do Nordeste, considerando confiabilidade, segurança, desempenho, escalabilidade e conformidade legal.

O foco principal está na definição de critérios técnicos, planejamento de testes, métricas de qualidade e mecanismos de validação.

## 3.2 Itens Incluídos no Escopo (IN-SCOPE)

- Engenharia de requisitos funcionais e não funcionais;

- Planejamento de QA;

- Plano de testes;

- Estratégias de validação;

- Testes funcionais e não funcionais;

- Testes de integração;

- Testes de segurança;

- Testes de desempenho;

- Testes de usabilidade;

- Métricas de qualidade;

- Conformidade com LGPD.

## 3.3 Itens Fora do Escopo (OUT-OF-SCOPE)

- Desenvolvimento completo do sistema;

- Implantação de gateway de pagamento real;

- Infraestrutura física de servidores;

- Operação comercial das franquias;

- Suporte pós-implantação.

## 4. PLANEJAMENTO DE GARANTIA DA QUALIDADE (QA PLAN)

## 4.1 Objetivo

O Plano de Garantia da Qualidade tem como objetivo assegurar que o sistema atenda aos requisitos funcionais e não funcionais definidos, garantindo desempenho, segurança, confiabilidade e experiência adequada ao usuário.

## 4.2 Estratégia de Qualidade

A estratégia de qualidade será baseada em:

- Verificação contínua dos requisitos;

- Execução de testes funcionais e não funcionais;

- Automação parcial dos testes;

- Monitoramento de métricas;

- Rastreamento de defeitos;

- Validação contínua das integrações externas.

## 4.3 Papéis e Responsabilidades

| Papel | Responsabilidade |
| --- | --- |
| QA Analyst | Planejamento, execução e documentação de testes |
| Desenvolvedor | Correção de defeitos identificados |
| Product Owner | Validação de requisitos de negócio |
| Usuário Homologador | Execução de testes UAT |
| DevOps | Monitoramento e disponibilidade do sistema |

## 4.4 Cronograma de Validação

| Etapa | Atividade | Período |
| --- | --- | --- |
| 1 | Levantamento de requisitos | Semana 1 |
| 2 | Planejamento de QA | Semana 1 |
| 3 | Criação de cenários de teste | Semana 2 |
| 4 | Testes funcionais | Semana 2 |
| 5 | Testes de integração | Semana 3 |
| 6 | Testes de desempenho e segurança | Semana 3 |
| 7 | Homologação | Semana 4 |
| 8 | Relatório final | Semana 4 |

## 4.5 Análise de Riscos

| ID Risco | Descrição do Risco | Impacto | Probabilidade | Plano de Mitigação (Abordagem de QA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Instabilidade ou queda na API externa do gateway de pagamento durante horários de pico. | Alto | Média | Implementar testes de integração exaustivos utilizando um ecossistema de mocking robusto; configurar mecanismos automatizados de retry (máximo 3 tentativas) e Circuit Breaker. |
| R02 | Vazamento de dados confidenciais de cartões de crédito ou dados cadastrais de clientes (LGPD). | Alto | Baixa | Realizar varreduras periódicas de vulnerabilidade com ferramentas de SAST/DAST; aplicar testes de segurança voltados a criptografia ponta a ponta e mascaramento de dados. |
| R03 | Degradação acentuada do tempo de resposta do sistema sob volumetria simultânea extrema (Black Friday, Dias das Mães). | Médio | Alta | Executar testes de Carga, Estresse e Escalabilidade contínuos utilizando ferramentas como Apache JMeter. Definir limites claros para alertas automáticos de infraestrutura. |
| R04 | Inconsistência na exibição de preços ou itens de cardápio entre os canais físicos (Totem) e mobile. | Médio | Média | Desenvolver uma suíte abrangente de testes automatizados de interface (E2E) multiplataforma focados na consistência de dados consumidos a partir das APIs centrais. |

## 4.6 Evidências Técnicas Simuladas

- Log de Execução de Teste Automatizado de API (Cenário de Sucesso):

# 5. PLANO DE TESTES E ESTRATÉGIA DE VALIDAÇÃO

## 5.1 Diagrama de Caso de Uso

## 5.2 Descrição detalhada do Caso de Uso (UC02)

UC02 – Realizar Pedido e Pagamento Multicanal

- Descrição: Permite ao cliente selecionar itens do cardápio através de qualquer um dos canais disponíveis (Aplicativo Mobile, Totem de Autoatendimento ou Balcão), revisar o carrinho, aplicar pontos de fidelidade e efetuar o pagamento.

- Ator Principal: Cliente (ou Atendente do Balcão operando em nome do cliente).

- Demais Atores: Gateway de Pagamento (Serviço Externo/Mock).

- Pré-condições: 1. O usuário deve estar autenticado no sistema (ou o terminal do Totem/Balcão deve estar ativo e operacional). 2. O estabelecimento deve estar aberto e com o estoque de ingredientes sincronizado.

- Pós-condições: 1. O pedido é enviado para a fila de produção da cozinha correspondente. 2. O pagamento é processado e o respectivo comprovante fiscal é emitido. 3. Os pontos do Programa de Fidelidade são calculados e provisionados na conta do cliente.

- Origem das Informações: Base de dados do cardápio, perfil do cliente e API do Gateway de Pagamentos.

Fluxo Base (Principal):

- O cliente navega pelo cardápio digital do canal escolhido e adiciona os itens desejados ao carrinho de compras.

- O cliente finaliza a seleção e avança para a tela de revisão do pedido.

- O sistema exibe o resumo do pedido, o valor total e pergunta se o cliente deseja resgatar pontos do Programa de Fidelidade.

- O cliente opta por não resgatar pontos e seleciona o método de pagamento (Cartão de Crédito/Débito ou PIX).

- O sistema solicita os dados de pagamento (ou exibe o QR Code do PIX / instrui o uso da maquininha).

- O sistema envia a requisição de transação financeira para o Gateway de Pagamento.

- O Gateway retorna a confirmação de sucesso do pagamento.

- O sistema altera o status do pedido para "Confirmado", gera o número do pedido, exibe a estimativa de tempo e envia o pedido para a cozinha.

- O sistema calcula a pontuação da compra e atualiza o saldo de pontos do cliente.

Fluxos Alternativos:

- FA01 – Resgate de Pontos de Fidelidade (Passo 4):

  - No passo 4, o cliente opta por utilizar seus pontos acumulados para obter desconto.

  - O sistema valida se o saldo de pontos é suficiente para o desconto selecionado.

  - O sistema aplica o abatimento correspondente no valor total e atualiza o saldo residual a ser pago.

  - O fluxo retorna ao passo 5 com o novo valor total corrigido.

- FA02 – Falha na Transação de Pagamento (Passo 7):

  - No passo 7, o Gateway de Pagamento retorna uma mensagem de erro (Ex: "Saldo Insuficiente" ou "Tempo Limite Esgotado").

  - O sistema exibe uma mensagem de erro clara e amigável ao usuário na interface informando o motivo da falha.

  - O sistema reabre as opções de escolha de pagamento para que o cliente tente novamente ou altere a forma de pagamento.

Regras de Negócio Associadas:

- RN01 (Disponibilidade de Estoque): Um item do cardápio não pode ser adicionado ao carrinho se algum de seus ingredientes principais constar como "esgotado" no gerenciamento de estoque local da unidade.

- RN02 (Expiração de Transação PIX): O QR Code dinâmico gerado para pagamento via PIX deve possuir um tempo limite de expiração estrito de 5 minutos. Decorrido esse tempo sem confirmação, o pedido deve ser cancelado automaticamente e os itens liberados.

## 5.3 Matriz de Cenários de Teste

| ID | Cenário | Tipo | Entrada | Saída Esperada | Requisito Relacionado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT01 | Login com sucesso | Positivo | E-mail e senha válidos | Usuário autenticado | RF07 |
| CT02 | Login inválido | Negativo | Senha incorreta | Mensagem de erro exibida | RF07 |
| CT03 | Seleção de unidade | Positivo | Escolher unidade Recife | Cardápio correto carregado | RF01 |
| CT04 | Adicionar item ao carrinho | Positivo | Adicionar cuscuz | Produto exibido no carrinho | RF02 |
| CT05 | Pagamento aprovado | Positivo | Cartão válido | Pedido aprovado | RF03 |
| CT06 | Pagamento recusado | Negativo | Cartão inválido | Mensagem de falha | RF03 |
| CT07 | Falha de integração | Negativo | Serviço indisponível | Aviso de instabilidade | RF03 |
| CT08 | Consentimento LGPD | Positivo | Aceite do termo | Consentimento registrado | RF08 |
| CT09 | Cadastro sem consentimento | Negativo | Não aceitar termo | Bloqueio do cadastro | RF08 |
| CT10 | Estoque insuficiente | Negativo | Produto esgotado | Aviso de indisponibilidade | RF06 |

## 5.4 Rastreabilidade de Requisito

| Requisito | Caso de Teste | Evidência Esperada |
| --- | --- | --- |
| RF01 | CT03 | Print do cardápio correto |
| RF02 | CT04 | Carrinho atualizado |
| RF03 | CT05/CT06/CT07 | Status do pedido alterado |
| RF04 | CT08 | Registro de pontos |
| RF06 | CT10 | Mensagem de estoque |
| RF07 | CT01/CT02 | Tela autenticada ou erro |
| RF08 | CT08/CT09 | Registro de consentimento |
| RNF01 | Teste de desempenho | Relatório JMeter |

## 5.5 Ferramentas Utilizadas

| Ferramenta | Finalidade |
| --- | --- |
| Selenium | Automação de testes funcionais |
| JMeter | Testes de desempenho e carga |
| OWASP ZAP | Testes de segurança |
| Postman | Testes de API |
| GitHub | Controle de versão e evidências |

## 5.6 Especificação do Contrato de Dados do Mock

Para a validação do fluxo de pagamento multicanal (Aplicativo, Totem e Balcão) sem a necessidade de gerar transações financeiras reais ou depender da estabilidade de servidores de terceiros durante a execução dos testes, a equipe de QA mapeou e utilizou um ambiente simulado (Mock).

A comunicação com o Gateway de Pagamentos foi validada através do isolamento de componentes, utilizando o seguinte contrato de dados estruturado em formato JSON para as requisições e respostas de teste:

- Endpoint Simulado para Homologação: https://api.mockgateway.qa/v1/payments/authorize

- Massa de Dados de Envio (Payload da Requisição):

{

"merchant_id": "RAIZES_NORDESTE_001",

"transaction_amount": 45.90,

"payment_method": "PIX",

"device_channel": "TOTEM_AUTOATENDIMENTO",

"sandbox_mode": true

}

- Resposta do Servidor Externo para Testes Positivos (Código 200 OK):

{

"status": "APPROVED",

"authorization_code": "AUTH-998124",

"timestamp": "2026-06-24T13:10:00Z"

}

# 6. MÉTRICAS E INDICADORES DE QUALIDADE

| Métrica / KPI de QA | Meta Definida | Resultado Obtido (Simulado) | Frequência de Coleta | Status de Validação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobertura de Código | >= 80% | 85% de cobertura | Por Commit (CI/CD) | [Atingido] |
| Sucesso de Testes E2E | 100% | Zero bugs impeditivos | Semanal (Pré-Release) | [Atingido] |
| Disponibilidade (Uptime) | >= 99,5% | 99,85% | Mensal | [Atingido] |
| Tempo de Resposta | < 2.0s | Média de 1.3s no Checkout | Diário (Ambiente Carga) | [Atingido] |
| Densidade de Defeitos | < 0.5 | 0.2 falhas por sprint | Por ciclo de Release | [Atingido] |

# 7. LGPD E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

O sistema integrado da rede “Raízes do Nordeste” foi projetado sob o conceito de Privacy by Design, garantindo que a segurança e a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) sejam componentes nativos da arquitetura de software, e não apenas propriedades adicionadas posteriormente.

## 7.1 Mapeamento e Classificação de Dados Coletados

No escopo do aplicativo mobile e do programa de fidelidade, o sistema manipula dados que exigem proteção rigorosa de privacidade. Foram mapeados e classificados os seguintes ativos de informação: Dados Pessoais Cadastrais (Art. 5º, I da LGPD): Nome completo, CPF, e-mail, telefone celular e endereço de entrega (Pick-up/Delivery). Dados Financeiros (Protegidos por Sigilo Bancário): Tokens de cartão de crédito e dados de transação trafegados com o Gateway de Pagamento. Dados de Preferência (Perfil de Consumo): Histórico de pedidos, pontos acumulados no programa de fidelidade e hábitos de compra.

## 7.2 Estratégia de Mitigação e Testes de Privacidade (QA focado em LGPD)

Para garantir que as premissas legais sejam cumpridas nas interfaces (App, Totem e Balcão), a equipe de QA estabeleceu uma rotina de validações baseada em três pilares práticos:

- Validação do Consentimento Livre e Esclarecido (Garantia do Titular): > Nos canais digitais, o cadastro do cliente é estritamente condicionado ao aceite inequívoco dos Termos de Privacidade (conforme validado nos cenários CT08 e CT09). O sistema de QA realiza testes negativos simulando tentativas de submissão de cadastro pulando a caixa de seleção (checkbox), garantindo o bloqueio sistêmico imediato e impedindo o envio de dados para o banco sem o log de consentimento registrado.

- Mascaramento e Anonimização de Dados em Logs e Telas: Para evitar a exposição acidental de dados por funcionários da franquia ou vazamentos em caso de interceptação de tráfego, as interfaces do Balcão e os comprovantes do Totem exibem dados censurados (Ex: CPF: ***.483.***-XX). O processo de QA auditou os logs gerados pelo servidor de aplicação para certificar que nenhuma senha ou dado de cartão trafegue em formato aberto (Plain Text), utilizando a ferramenta OWASP ZAP para simular ataques de injeção e roubo de sessão.

- Segurança nas Integrações Multicanal e Gateway Simulado: Toda a comunicação entre os canais de venda e a API centralizada ocorre sob protocolo seguro HTTPS com criptografia TLS 1.3. Nos testes de integração da funcionalidade de checkout (CT07), foi validado o comportamento do sistema diante de falhas de segurança do próprio Gateway externo de pagamentos, certificando que, mesmo em cenários de instabilidade na API do parceiro, nenhum dado residual do cartão do cliente fique retido na memória local dos totens físicos ou do aplicativo móvel.

# 8. RELATÓRIO DE CONFORMIDADE

| ITEM AVALIADO | STATUS | EVIDÊNCIA TÉCNICA PRINCIPAL |
| --- | --- | --- |
| Requisitos Funcionais | OK | Mapeados na Matriz de Rastreabilidade. |
| Estratégia de Testes (10 CTs) | OK | Execução com sucesso em ambiente de Staging. |
| Conformidade LGPD | OK | Camada de anonimização e termos validados. |
| Segurança da Informação | OK | Mascaramento de payloads e varredura SAST. |
| Critérios de Desempenho | OK | Testes de Carga validando tempo < 2s. |
| Consistência Multicanal | OK | Cenários validados no APP, Totem e Balcão. |

# 9. CONCLUSÃO

A implementação deste Plano de Qualidade demonstra que a excelência de um software não depende apenas de sua implementação técnica, mas principalmente da capacidade de prevenir falhas, garantir desempenho e assegurar a satisfação do usuário.

Para a rede “Raízes do Nordeste”, a estratégia de QA proposta assegura que o sistema seja escalável, confiável e aderente às exigências de segurança e privacidade. A definição de métricas, cenários de teste, rastreabilidade e critérios de validação fortalece a maturidade do projeto e reduz riscos operacionais.

Por fim, a adoção de práticas de Garantia da Qualidade e conformidade com a LGPD estabelece uma base sólida para a expansão tecnológica da franquia, transformando a qualidade de software em um diferencial competitivo.

# 10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO/IEC 25010: Engenharia de software e de sistemas — Requisitos e avaliação de qualidade de sistemas e de software (SQuaRE). Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL UNINTER. Projeto Multidisciplinar: Rede “Raízes do Nordeste”. Curitiba: Uninter, 2026.

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

# DECLARAÇÃO DE USO DE IA

Ferramenta utilizada: Gemini.

Utilização: apoio na organização textual, revisão gramatical, estruturação do documento e sugestões de tópicos técnicos.

Todos os conceitos, análises e adaptações foram revisados e ajustados pela aluna responsável pelo trabalho.